à

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Union - Discipline - Travail

Plateforme NEXUS

FICHE DE TESTS DE RECETTE (UAT)

Projet : Plateforme Centralisée Collaborative des FSU des 54 pays de l’Afrique

Mai 2026

-------------

Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications – TIC (ANSUT)

Cocody Riviera Attoban Abidjan - Côte d’Ivoire

01 BP 11821 Abidjan 01 – Tel: (225) 22 52 95 05 Fax: 22 52 95 70 Site:   www.ansut.ci  email: info@ansut.ci

© Copyright ANSUT

TABLE DES MATIERES

1.	Objectif des tests	3

2.	Périmètre	3

3.	Environnement de test	3

4.	Données de test	3

5.	Scénarios de test (Voir fichier de tests de recette format Excel)	3

6.	Critères de validation globale	4

7.	Avis et Recommandation	4

# Objectif des tests

Valider le bon fonctionnement du processus de vérification d’identité utilisateur incluant :

- Le chargement des pièces d’identité

- L’analyse OCR

- La vérification de conformité de la plateforme

# Périmètre

Les tests couvrent les fonctionnalités suivantes :

- Voir le fichier Excel Fenêtre Fonctionnalités

# Environnement de test

| Élément | Description |
| --- | --- |
| URL de test | https://neoface.ansut.ci/portal/login/ |
| Navigateur | Chrome / Firefox / Edge |
| Appareil | Desktop |
| Connexion | Internet stable |

# Données de test

| Type | Description |
| --- | --- |
| CNI valide | Document lisible et non expiré |
| Passeport valide | Document officiel lisible |
| Utilisateur réel | Personne correspondant au document |
| Utilisateur différent | Personne différente du document |

# Scénarios de test (Voir fichier FONCTIONNALITES_USF_ADC format Excel)

# Critères de validation globale

- Tous les tests critiques passent avec succès

- Aucune faille de sécurité détectée

- Expérience utilisateur fluide

# Avis et Recommandation

Le processus de vérification de l’identité utilisateur, incluant le chargement des pièces d’identité, l’analyse OCR ainsi que la vérification biométrique (Liveness et matching facial), s’est globalement bien déroulé. Toutefois, quelques réserves mineures ont été relevées et devront être corrigées par le prestataire.

Par ailleurs, la partie administrateur n’a pas fait l’objet de tests et devra être évaluée ultérieurement.

Testeur			Chef de projet (ANSUT)		Prestataire (SIRIUS NTech)

(Date et signature)		          (Date et signature)			        (Date et signature)